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АДМИНИСТРАЦИЯ КИРПИЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
УСТЬ-ЛАБИНСКОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
09.09.2025










№ 96
ст.Кирпильская

О внесении изменений в постановление администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района

от 07 ноября 2024 года № 140 «Об утверждении муниципальной программы
 «Проведение мероприятий по благоустройству территории поселения» 
В целях обеспечения эффективности освоения ресурсного потенциала бюджета Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района, руководствуясь постановлением администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 11 октября 2023 года № 137 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кирпильского сельском поселении Усть-Лабинского района», в соответствии с решением Совета Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 09 сентября 2025 года № 1 протокол № 19 «О внесении изменений в решение Совета Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 12 декабря 2024 года № 1 протокол № 6 «О бюджете Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района на 2025 год», постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 07 ноября 2024 года № 140 «Об утверждении муниципальной программы «Проведение мероприятий по благоустройству территории поселения» на 2025 год, согласно приложению.
2. Финансирование мероприятий настоящей программы производить в пределах средств, предусмотренных в бюджете Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района на реализацию муниципальной программы «Проведение мероприятий по благоустройству территории поселения» на 2025 год.
3. Общему отделу администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района разместить настоящее постановление на официальном сайте Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района в сети «Интернет».
4. Контроль по исполнению настоящего постановления возложить на заместителя главы Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района А.А. Осадченко.

5. Постановление вступает в силу с момента подписания.
Глава Кирпильского сельского поселения 
Усть-Лабинского района





И.М. Кравченко








ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Кирпильского сельского поселения 
Усть-Лабинского района 
    от 09.09.2025 года № 96
Паспорт
муниципальной программы «Проведение мероприятий по благоустройству территории поселения»
	Наименование муниципальной программы
	«Проведение мероприятий по благоустройству территории Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района» (далее - Программа)

	Основание для разработки муниципальной программы
	- Конституция Российской Федерации;
- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
- Жилищный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Закон Краснодарского края от 07 июня 2004 года
 № 717-КЗ «О местном самоуправлении в Краснодарском крае».

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района.

	Соисполнители муниципальной программы
	МКУ «Созидание» Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района

	Участники муниципальной программы
	МКУ «Созидание» Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района

	Цель и задачи муниципальной программы
	 Цели:
- создание комфортной среды обитания граждан с учетом выполнения работ по благоустройству территории в ст.Кирпильской.
Задачи:
- проведение комплекса мероприятий по благоустройству ст.Кирпильской  

	Сроки и этапы реализации муниципальной программы
	2025 год

	Целевые показатели (индикаторы)
	- площадь территории, на которой необходимо осуществлять покос сорной растительности;
- количество уничтоженных биологических отходов;
- количество ТКО;
- косилка ротационная навесная
- обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

	Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы
	Не предусмотрены

	Подпрограммы муниципальной программы
	Не предусмотрены

	Объемы и источники финансирования муниципальной программы  


	6650,1 тыс. руб. - средства бюджета Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района 
- 345,0 тыс. рублей - реализация мероприятий по благоустройству в рамках поощрения победителей районного конкурса на звание «Лучший орган территориального общественного самоуправления на территории муниципального образования Усть-Лабинский район» (благоустройство детской площадки)
- 100,0 тыс. руб. - уличное освещение парка;

- 0,0 тыс. руб. – ремонт уличного освещения в парке;
- 330,9 тыс. руб. - проведение дезинсекционных работ (уничтожение биологических отходов, ТКО, борьба с комарами, клещами, кронирование и обрезка ветвей деревьев, прочие мероприятия (услуги ломовоза);

- 66,6 тыс. руб. – дизайн-проект, сметная документация «Благоустройство общественной территории, прилегающей к МКУК «КДЦ «Кирпильский», ул. Красная,45. Часть 3», ветеринарные услуги; 

- 278,0 тыс. руб. - косилка ротационная навесная;

- 16,0 тыс. руб. – информационные таблички, баннеры;
- 3900,0 тыс. рублей - ремонт Мемориального комплекса в парке станицы Кирпильской Усть-Лабинского района;
- 10,0 тыс. руб. – озеленение территории Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района;
- 1603,6 тыс. руб. – обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Созидание» Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района

	Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
	Ожидаемые конечные результаты Программы связаны с обеспечением надежной работы объектов благоустройства, увеличением экологической безопасности, эстетическими и другими свойствами в целом, улучшающими вид территории поселения.
Реализация мероприятий Программы позволит достигнуть следующих результатов:
- бесперебойную работу уличного освещения парка;
- ремонт уличного освещения в парке;
- улучшение санитарного и экологического состояния населенного пункта;

- озеленение территории Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района;
- обеспечение деятельности муниципального учреждения «МКУ «Созидание» Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района;

- реализация мероприятий по благоустройству в рамках поощрения победителей районного конкурса на звание «Лучший орган территориального общественного самоуправления на территории муниципального образования Усть-Лабинский район» (благоустройство детской площадки);

- реализация мероприятий по содержанию памятников в рамках благоустройства (Ремонт Мемориального комплекса в парке станицы Кирпильской Усть-Лабинского района);
- прочие мероприятия в рамках благоустройства.


1. Обоснование необходимости разработки муниципальной программы
Мероприятий в рамках благоустройства территории поселения представляет собой целый комплекс работ и услуг, направленный на содержание территории в надлежащем санитарном состоянии, что, прежде всего, сказывается на состоянии здоровье граждан и социальном климате в целом.
Целью муниципальной программы является создание комфортной среды обитания жителей и гостей поселения с учетом выполнения работ, направленных на благоустройство территории сельского поселения.
Реализация мероприятий Программы позволит достигнуть следующих результатов:
- бесперебойную работу уличного освещения парка;

- ремонт уличного освещения в парке;

- улучшение санитарного и экологического состояния населенного пункта;

- озеленение территории Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района;

- обеспечение деятельности муниципального учреждения «МКУ «Созидание» Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района;

- реализация мероприятий по благоустройству в рамках поощрения победителей районного конкурса на звание «Лучший орган территориального общественного самоуправления на территории муниципального образования Усть-Лабинский район» (благоустройство детской площадки);

- реализация мероприятий по содержанию памятников в рамках благоустройства (ремонт Мемориального комплекса в парке станицы Кирпильской Усть-Лабинского района);

- прочие мероприятия в рамках благоустройства.
Финансирование мероприятий программы предусмотрено бюджетом Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района, краевым бюджетом и осуществляется в объемах, установленных программой, в том числе с учетом мнения жителей.
2. Цели и задачи муниципальной программы
Целью муниципальной программы является создание комфортной среды обитания, благоустройство территории Кирпильского сельского поселения.
Для достижения целей, поставленных муниципальной программой, необходимо выполнить следующие задачи:
- проведение комплекса мероприятий по благоустройству ст. Кирпильской. 
3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Срок реализации муниципальной программы – 2025 год.
В ходе исполнения муниципальной программы будет производиться корректировка параметров и планов её реализации в рамках бюджетного процесса с учётом тенденций социально-экономического и территориального развития Кирпильского поселения.
4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Объем финансирования ресурсов, выделенных на реализацию Программы из средств бюджета Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района, составляет 6650,1 тыс. рублей.
5. Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях
	№

п/п
	Показатель (индикатор) (наименование)
	Единица измерения
	Значение показателей (индикаторов)

	
	
	
	2025 год

	1
	Площадь территорий, на которых необходимо осуществлять покос сорной растительности
	га
	180

	2
	Количество уничтоженных биологических отходов
	шт
	12

	3
	Количество ТКО
	м3
	6

	4
	Косилка навесная ротационная
	шт
	1

	5
	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
	учреждение
	1


6. Сведения о финансовом обеспечении муниципальной программы
Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района в соответствии с приложением № 1 к муниципальной программе.
7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы
Текущее управление и контроль реализации муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем.
С целью проведения оценки эффективности муниципальной программы ответственный исполнитель на основании информации, представленной соисполнителями и участниками муниципальной программы, разрабатывает годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы (далее годовой отчет) в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района, утвержденным администрацией Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района. Годовой отчет утверждается администрацией Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района и предоставляется в финансовый отдел до 1 марта года, следующего за отчетным. 
Оценка эффективности реализации муниципальных программ производится ежегодно финансовым отделом администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района.
8. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
По итогам реализации муниципальной программы ожидается достижение следующих результатов:
- бесперебойную работу уличного освещения парка;
- ремонт уличного освещения в парке;
- улучшение санитарного и экологического состояния населенного пункта;
- озеленение территории Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района;
- обеспечение деятельности муниципального учреждения «МКУ «Созидание» Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района;

- реализация мероприятий по благоустройству в рамках поощрения победителей районного конкурса на звание «Лучший орган территориального общественного самоуправления на территории муниципального образования Усть-Лабинский район» (благоустройство детской площадки);

- реализация мероприятий по содержанию памятников в рамках благоустройства (ремонт Мемориального комплекса в парке станицы Кирпильской Усть-Лабинского района);
- прочие мероприятия в рамках благоустройства.
Глава Кирпильского сельского поселения 
Усть-Лабинского района




И.М. Кравченко
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе 
                              «Проведение мероприятий по 
                                                благоустройству территории поселения» 
Сведения о финансовом обеспечении муниципальной программы
«Проведение мероприятий по благоустройству территории поселения» 
(наименование программы)

	Наименование мероприятия
	Срок реализации
	Планируемые объемы и источники финансирования (тыс. рублей в действующих ценах года реализации мероприятия)

	
	
	всего
	в том числе

	
	
	
	краевой бюджет
	федеральный бюджет
	местный бюджет
	прочие источники

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. Реализация мероприятий в рамках уличного освещения

	1.1. Реализация мероприятий в рамках уличного освещения, из них: 
	2025
	100,0
	0,0
	0,0
	100,0
	0,0

	Закупка энергетических ресурсов (уличное освещение парка)
	2025
	100,0
	0,0
	0,0
	100,0
	0,0

	Ремонт уличного освещения в парке
	2025
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.Реализация прочих мероприятий в рамках благоустройства

	2.1. Реализация прочих мероприятий в рамках благоустройства
	2025
	691,5
	0,0
	0,0
	691,5
	0,0

	Борьба с комарами, клещами
	2025
	74,0
	0,0
	0,0
	74,0
	0,0

	Уничтожение биологических отходов
	2025
	91,6
	0,0
	0,0
	91,6
	0,0

	ТКО
	2025
	25,2
	0,0
	0,0
	25,2
	0,0

	Кронирование и обрезка ветвей деревьев
	2025
	29,3
	0,0
	0,0
	29,3
	0,0

	Прочие мероприятия
	2025
	110,8
	0,0
	0,0
	110,8
	0,0

	Косилка ротационная навесная
	2025
	278,0
	0,0
	0,0
	278,0
	0,0

	Дизайн-проект, сметная документация «Благоустройство общественной территории, прилегающей к МКУК «КДЦ «Кирпильский», ул. Красная,45. Часть 3», ветеринарные услуги
	2025
	66,6
	0,0
	0,0
	66,6
	0,0

	Информационные таблички, баннеры


	2025
	16,0
	0,0
	0,0
	16,0
	0,0

	3.Реализация мероприятий в рамках озеленения территории Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района

	3.1. Реализация мероприятий в рамках озеленения территории Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района, из них:
	2025
	10,0
	0,0
	0,0
	10,0
	0,0

	Озеленение территории Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района
	2025
	10,0
	0,0
	0,0
	10,0
	0,0

	4. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

	4.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений (МКУ «Созидание» Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района), их них

	2025
	1603,6
	0,0
	0,0
	1603,6
	0,0

	Расходы на выплаты персоналу
	2025
	1104,3
	0,0
	0,0
	1104,3
	0,0

	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	2025
	494,3
	0,0
	0,0
	494,3
	0,0

	Иные бюджетные ассигнования 
	2025
	5,0
	0,0
	0,0
	5,0
	0,0

	5. Реализация мероприятий по содержанию памятников в рамках благоустройства

	Реализация мероприятий по содержанию памятников в рамках благоустройства 
	2025
	3900,0
	0,0
	0,0
	3900,0
	0,0

	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	2025
	3900,0
	0,0
	0,0
	3900,0
	0,0

	
6. Реализация мероприятий по благоустройству в рамках поощрения победителей районного конкурса на звание «Лучший орган территориального общественного самоуправления на территории муниципального образования Усть-Лабинский район»



	6.1. Реализация мероприятий по благоустройству в рамках поощрения победителей районного конкурса на звание «Лучший орган территориального общественного самоуправления на территории муниципального образования Усть-Лабинский район»
	2025
	345,0
	0,0
	0,0
	345,0
	0,0

	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	2025
	345,0
	0,0
	0,0
	345,0
	0,0

	Итого по программе
	2025
	6650,1
	0,0
	0,0
	6650,1
	0,0


Глава Кирпильского сельского поселения 
Усть-Лабинского района












И.М. Кравченко
