УТВЕРЖДЕНО

Глава Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района

________________ И.В. Критинин
«12» апреля 2024 года

Отчет о реализации муниципальной программы

 «Проведение мероприятий по благоустройству» за 1 квартал 2024 года
Раздел 1. 

Конкретные результаты реализации, достигнутые за 1 квартал 2024 года
В целях создания условий для жизнеобеспечения и повышения качества обслуживания населения Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района в 2024 году реализуется муниципальная программа «Проведение мероприятий по благоустройству» на 2024 год, утвержденная постановлением администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 06 декабря 2023 года № 189.
Ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы являются:
- бесперебойная работа уличного освещения по всем улицам поселения;
- улучшение санитарного и экологического состояния населенного пункта;
- обеспечение деятельности муниципального учреждения «МКУ «Созидание» Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района);
- прочие мероприятия в рамках благоустройства;
- установка камер видеонаблюдения по объекту «Благоустройство территории прилегающей к МКУК КДЦ «Кирпильский» часть 2.
Раздел 2. 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы
Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен в приложении №1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. 

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Факторы, повлиявшие на ход реализации мероприятий муниципальной программы, не выявлены.

Раздел 4. 

Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2024 год составил 2238,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

краевой бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 2238,7 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Совета Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 07 февраля 2024 года № 3 протокол № 76 «О внесении изменений в решение Совета Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 06 декабря 2023 года № 1 Протокол № 72 «О бюджете Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района на 2024 год» составил 2238,7 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью –2238,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

краевой бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 2238,7 тыс. рублей.
Исполнение расходов по муниципальной программе составило 469,5 тыс. рублей.
Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальной программы за 1 квартал 2024 года приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы. 

Раздел 5. 

Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы за 1 квартал 2024 года
Муниципальной программой предусмотрено 8 показателей:

- показатель 1 «Ремонт уличного освещения»; усл.ед.;

- показатель 2 «Площадь территорий, на которых необходимо осуществлять покос сорной растительности», га;

- показатель 3 «Площадь санитарной очистки (борьба с комарами)», га;
- показатель 4 «Количество уничтоженных биологических отходов», шт;
- показатель 5 «Количество ТКО»,м3;
- показатель 6 «Площадь уборки сельских территорий», га.;
- показатель 7 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений», учреждение;
- показатель 8 «Камеры видеонаблюдения», шт.
Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы с обоснованием отклонений значений показателей (индикаторов) приведены в приложении №2 к отчету о реализации муниципальной программы.
Раздел 6.
Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу

В муниципальную программу «Проведение мероприятий по благоустройству» на 2024 год, утвержденную постановлением администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 06 декабря 2023 года № 189, изменения вносились 1 раз в связи с внесением изменений в бюджет Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района в части распределения бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы:
- постановление администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 07 февраля 2024 года № 14 «О внесении изменений в постановление администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 06 декабря 2023 года № 189 «Об утверждении муниципальной программы «Проведение мероприятий п благоустройству».
Раздел 7.
 Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы
Таким образом, анализируя достигнутые показатели, степень выполнения мероприятий программы, можно сделать вывод о том, что реализация муниципальной программы «Проведение мероприятий по благоустройству» является эффективной. Существует целесообразность дальнейшей реализации программных мероприятий данной муниципальной программы. Мероприятия способствуют повышению степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства, улучшение технического состояния отдельных объектов благоустройства, улучшение санитарного и экологического состояния населенного пункта.
Начальник финансового отдела




Н.И. Ткаченко

Приложение №1 к отчету о реализации муниципальной программы
Отчет о реализации мероприятий муниципальной программы

«Проведение мероприятий по благоустройству»

за 1 квартал 2024 года
	Наименования муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий
	Плановый объем финансирования

на 2024 год (тыс. руб.)
	Выполнено на 01.04.2024 г.

(тыс. руб.)
	% исполнения, всего
	Результат выполнения / причины невыполнения

	
	Всего, в том числе
	федеральный бюджет
	краевой бюджет
	местный бюджет 
	прочие источники
	Всего, в том числе
	федеральный бюджет
	краевой бюджет
	местный бюджет 
	прочие источники
	
	

	1. Реализация мероприятий в рамках уличного освещения

	1.1. Реализация мероприятий в рамках уличного освещения, из них: 
	698,0
	0,0
	0,0
	698,0
	0,0
	174,5
	0,0
	0,0
	174,5
	0,0
	25,0
	Реализация подпрограммных мероприятий и освоение денежных средств запланировано на 2-4 кварталы 2024 года

	Ремонт уличного освещения
	100,0
	0,0
	0,0
	100,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Закупка энергетических ресурсов
	598,0
	0,0
	0,0
	598,0
	0,0
	174,5
	0,0
	0,0
	174,5
	0,0
	29,2
	

	2.Реализация прочих мероприятий в рамках благоустройства
	

	2.1. Реализация прочих мероприятий в рамках благоустройства
	248,7
	0,0
	0,0
	248,7
	0,0
	1,5
	0,0
	0,0
	1,5
	0,0
	0,6
	

	Борьба с комарами
	54,7
	0,0
	0,0
	54,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Уничтожение биологических отходов
	82,0
	0,0
	0,0
	82,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	ТКО
	12,0
	0,0
	0,0
	12,0
	0,0
	1,5
	0,0
	0,0
	1,5
	0,0
	12,5
	

	Установка камер видеонаблюдения по объекту «Благоустройство территории прилегающей к МКУК КДЦ «Кирпильский» часть 2
	100,0
	0,0
	0,0
	100,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	3. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
	

	3.1.Обеспечение деятельности муниципальных учреждений (МКУ «Созидание» Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района), их них

	1292,0
	0,0
	0,0
	1292,0
	0,0
	293,5
	0,0
	0,0
	293,5
	0,0
	22,7
	

	Расходы на выплаты персоналу
	948,8
	0,0
	0,0
	948,8
	0,0
	178,0
	0,0
	0,0
	178,0
	0,0
	18,8
	

	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

	338,2
	0,0
	0,0
	338,2
	0,0
	115,5
	0,0
	0,0
	115,5
	0,0
	34,2
	

	Иные бюджетные ассигнования 
	5,0
	0,0
	0,0
	5,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Итого по программе
	2238,7
	0,0
	0,0
	2238,7
	0,0
	469,5
	0,0
	0,0
	469,5
	0,0
	21,0
	


Начальник финансового отдела                                              ___________________                                                           Н.И. Ткаченко
Приложение №2 к отчету о реализации муниципальной программы
	Отчет о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Проведение мероприятий по благоустройству»

за 1 квартал 2024 года


	№
п/п
	Показатель (индикатор)
	Единица измерения
	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы
	% исполнения
	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора)

	
	
	
	Отчетный год
	
	

	
	
	
	План
	Факт
	
	

	1
	Ремонт уличного освещения
	усл.ед.
	1
	0
	0
	Реализация мероприятий запланировано на 4 квартал

	2
	Площадь территорий, на которых необходимо осуществлять покос сорной растительности
	га
	180
	0
	0
	Реализация мероприятий запланировано на 2-4 квартал

	3
	Площадь санитарной очистки (борьба с комарами)
	га
	8
	0
	0
	Реализация мероприятий запланировано на 2-4 квартал

	4
	Количество уничтоженных биологических отходов
	шт
	12
	0
	0
	Реализация мероприятий запланировано на 2-4 квартал

	5
	Количество ТКО
	м3
	6
	1,5
	25,0
	Реализация мероприятий запланировано на 2-4 квартал

	6
	Площадь уборки сельских территорий
	га
	2,4
	0,5
	20,8
	Реализация мероприятий запланировано на 2-4 квартал

	7
	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
	учреждение
	1
	0
	0
	Достижение значений показателя запланировано по итогам завершения года реализации МП

	8
	Камеры видеонаблюдения
	шт
	2
	0
	0
	Реализация мероприятий запланировано на 3-4 квартал


Начальник финансового отдела                                  ___________________                                           Н.И. Ткаченко
