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Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
 АДМИНИСТРАЦИИ КИРПИЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ УСТЬ-ЛАБИНСКОГО РАЙОНА 
13.02.2025










№ 40-р

ст. Кирпильская

Отчет о реализации муниципальной программы

 «Развитие дорожного хозяйства» за 2024 год

В соответствии с Уставом Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района, постановлением администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 11 октября 2023 года № 137 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района», считаю целесообразным:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства» за 2024 год согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Общему отделу администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района (Гаркушова) обеспечить размещение на официальном сайте администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на исполняющего обязанности главы Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района М.Н. Гарнадерова. 

4. Настоящее распоряжение вступает со дня его подписания.
Исполняющий обязанности 

главы Кирпильского сельского поселения

Усть-Лабинского района





М.Н. Гарнадеров

Приложение 

к распоряжению администрации 

Кирпильского сельского поселения

Усть-Лабинского района 

от 13.02.2025 № 40-р

Отчет о реализации муниципальной программы

 «Развитие дорожного хозяйства» за 2024 год

Раздел 1. 

Конкретные результаты реализации, достигнутые за 2024 год
С целью реализации мероприятий в области дорожного хозяйства, обеспечения безопасности дорожного движения в 2024 году реализуется муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства» на 2024 год, утвержденная постановлением администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 06 декабря 2023 года № 186.

Ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы являются:
- надлежащее содержание дорог и тротуаров;

- оплата электроэнергии по уличному освещению вдоль автомобильных дорог в границах сельского поселения;

- обслуживание, содержание и ремонт уличного освещения вдоль автомобильных дорог;

- очистка от снега улично-дорожной сети ст. Кирпильской;

- нанесенная дорожная разметка (осевая разметка и пешеходные переходы);
- приобретены и установлены дорожные знаки, перильные ограждения, комплект светофора Т-7, светильник светодиодный автономный, макет сигнализирующий «Школьник» двусторонний.
Раздел 2. 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы
Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен в приложении №1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. 

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Факторы, повлиявшие на ход реализации мероприятий муниципальной программы, не выявлены.

Раздел 4. 

Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2024 год составил 7436,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

краевой бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 7436,8 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Совета Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 12 декабря 2024 года № 2 протокол № 6 «О внесении изменений в решение Совета Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 06 декабря 2023 года № 1, протокол № 72 «О бюджете Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района на 2024 год», составил 7436,8 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 7436,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

краевой бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 7436,8 тыс. рублей.
Исполнение расходов по муниципальной программе составило 6895,8 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальной программы за 2024 год приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы. 

Раздел 5. 

Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы за 2024 год

Муниципальной программой предусмотрено 8 показателей:

- показатель 1 «Отремонтировано гравийных дорог, км;

- показатель 2 «дорожные знаки», шт.;
- показатель 3 «нанесение дорожной разметки (осевая разметка), км;
- показатель 4 «Нанесение дорожной разметки пешеходных переходов», м2;

- показатель 5 «Перильные ограждения», пог. м;
- показатель 6 «Комплект светофора Т-7, шт.;

- показатель 7 «Светильник светодиодный автономный», шт.;

- показатель 8 «Макет сигнализирующий «Школьник» двусторонний, шт.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы с обоснованием отклонений значений показателей (индикаторов) приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.
Раздел 6.
Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу

В муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства» на 2024 год, утвержденную постановлением администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 06 декабря 2023 года № 186, изменения вносились 8 раз в связи с внесением изменений в бюджет Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района в части распределения бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы:
- постановление администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 07 февраля 2024 года № 12 «О внесении изменений в постановление администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 06 декабря 2023 года № 186 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства»;
- постановление администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 04 марта 2024 года № 21 «О внесении изменений в постановление администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 06 декабря 2023 года № 186 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства»;

- постановление администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 09 апреля 2024 года № 31 «О внесении изменений в постановление администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 06 декабря 2023 года № 186 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства»;

- постановление администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 04 июня 2024 года № 55 «О внесении изменений в постановление администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 06 декабря 2023 года № 186 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства»;
- постановление администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 13 августа 2024 года № 87 «О внесении изменений в постановление администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 06 декабря 2023 года № 186 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства»;
- постановление администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 04 октября 2024 года № 113 «О внесении изменений в постановление администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 06 декабря 2023 года № 186 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства»;

- постановление администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 12 ноября 2024 года № 154 «О внесении изменений в постановление администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 06 декабря 2023 года № 186 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства»;

- постановление администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 13 декабря 2024 года № 177 «О внесении изменений в постановление администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 06 декабря 2023 года № 186 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства»;
Раздел 7.
 Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Таким образом, анализируя достигнутые показатели, степень выполнения мероприятий программы, можно сделать вывод о том, что реализация муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства» является эффективной. Существует целесообразность дальнейшей реализации программных мероприятий данной муниципальной программы. Мероприятия способствуют созданию условий, обеспечивающих сохранность жизни и здоровья людей, участвующих в дорожно-транспортном процессе.

Начальник финансового отдела





Н.И. Ткаченко

Приложение №1 к отчету о реализации муниципальной программы
Отчет о реализации мероприятий муниципальной программы

«Развитие дорожного хозяйства»

за 2024 год
	Наименования муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий
	Плановый объем финансирования

на 2024 год (тыс. руб.)
	Выполнено на 01.01.2025 г.

(тыс. руб.)
	% исполнения, всего
	Результат выполнения / причины невыполнения

	
	Всего, в том числе
	федеральный бюджет
	краевой бюджет
	местный бюджет 
	прочие источники
	Всего, в том числе
	федеральный бюджет
	краевой бюджет
	местный бюджет 
	прочие источники
	
	

	Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий в области дорожного хозяйства»

	1.1. Планировка улиц с гравийным покрытием (Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, ул. Заречная, ул.Первмайская,ул.Лермонтов)
	599,4
	0,0
	0,0
	599,4
	0,0
	599,4
	0,0
	0,0
	599,4
	0,0
	100,0
	Мероприятия выполнены. Оплата произведена по факту выполнения работ/услуг

	1.2. Исправление профиля оснований гравийных: без добавления нового материала улиц Пролетарская от дома №1 до ул.Пушкина, ул.Революционная от дома №1 до ул.Горького, ул.Красноармейская от ул.Лермонтова до ул.Пушкина, ул.Октябрьская от ул.Лермонтова до ул.Пушкина, ул.Жуковского от ул.Пушкина до ул.Советской, улПартизанская, ул.Кочубея, ул.Ломоносова, ул.Степная, ул.Первомайская (от ул.Мировой ревоюции до объездной дороги), ул.Первомайская (от ул.Заречной до ул.Курганной), ул.Чернышевского, ул.Молодежная, ул.Пушкина - 594981,31 руб.
	594,9
	0,0
	0,0
	594,9
	0,0
	594,9
	0,0
	0,0
	594,9
	0,0
	100,0
	

	1.3. Планировка откосов и полотна насыпи механизированным способом в ст.Кирпильской по уз.Заречная, ул.Крупская
	599,5
	0,0
	0,0
	599,5
	0,0
	599,5
	0,0
	0,0
	599,5
	0,0
	100,0
	

	1.4. Ямочный ремонт
	330,1
	0,0
	0,0
	330,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	1.5. Оплата электроэнергии по уличному освещению вдоль автомобильных дорог в границах сельского поселения
	598,0
	0,0
	0,0
	598,0
	0,0
	579,1
	0,0
	0,0
	579,1
	0,0
	96,8
	

	1.6. Обслуживание, содержание и ремонт уличного освещения вдоль автомобильных дорог
	200,0
	0,0
	0,0
	200,0
	0,0
	200,0
	0,0
	0,0
	200,0
	0,0
	100,0
	

	Всего по подпрограмме 1 
	2921,9
	0,0
	0,0
	2921,9
	0,0
	2572,9
	0,0
	0,0
	2572,9
	0,0
	88,1
	

	Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности дорожного движения»
	

	2.1. Работы по устройству осевой разметки улиц с асфальтобетонным покрытием ст.Кирпильской
	814,0
	0,0
	0,0
	814,0
	0,0
	814,0
	0,0
	0,0
	814,0
	0,0
	100,0
	

	2.2. Работы по устройству пешеходных переходов в ст.Кирпильской
	256,0
	0,0
	0,0
	256,0
	0,0
	256,0
	0,0
	0,0
	256,0
	0,0
	100,0
	

	2.3. Приобретение и установка дорожных знаков в ст.Кирпильской
	1826,5
	0,0
	0,0
	1826,5
	0,0
	1826,5
	0,0
	0,0
	1826,5
	0,0
	100,0
	

	2.4. Работы по очистке снега улично-дорожной сети ст.Кирпильской
	503,1
	0,0
	0,0
	503,1
	0,0
	311,1
	0,0
	0,0
	311,1
	0,0
	61,8
	

	2.5. Приобретение и установка перильных ограждений по ул. Школьная
	596,4
	0,0
	0,0
	596,4
	0,0
	596,4
	0,0
	0,0
	596,4
	0,0
	100,0
	

	2.6. Приобретение и установка комплект светофора Т-7, светильник светодиодный автономный, макет «Школьник»
	518,9
	0,0
	0,0
	518,9
	0,0
	518,9
	0,0
	0,0
	518,9
	0,0
	100,0
	

	Всего по подпрограмме 2
	4514,9
	0,0
	0,0
	4514,9
	0,0
	4322,9
	0,0
	0,0
	4322,9
	0,0
	95,8
	

	ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ
	7436,8
	0,0
	0,0
	7436,8
	0,0
	6895,8
	0,0
	0,0
	6895,8
	0,0
	92,7
	


Начальник финансового отдела                                              ___________________                                                           Н.И. Ткаченко
Приложение №2 к отчету о реализации муниципальной программы

	Отчет о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Развитие дорожного хозяйства»

за 2024 год



	№
п/п
	Показатель (индикатор)
	Единица измерения
	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы
	% исполнения
	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора)

	
	
	
	Отчетный год
	
	

	
	
	
	План
	Факт
	
	

	1
	отремонтировано гравийных дорог
	км
	17,120
	17,120
	100,0
	Показатель достигнут

	2
	дорожные знаки
	шт
	188
	188
	100,0
	Показатель достигнут

	3
	нанесение дорожной разметки (осевая разметка)
	км
	17,0
	17,0
	100,0
	Показатель достигнут

	4
	нанесение дорожной разметки пешеходных переходов
	м2
	92,0
	92,0
	100,0
	Показатель достигнут

	5
	перильные ограждения
	пог.м.
	60,0
	60,0
	100,0
	Показатель достигнут

	6
	комплект светофора Т-7
	шт
	4
	4
	100,0
	Показатель достигнут

	7
	светильник светодиодный автономный
	шт
	1
	1
	100,0
	Показатель достигнут

	8
	макет сигнализирующий «Школьник» двусторонний
	шт
	3
	3
	100,0
	Показатель достигнут


Начальник финансового отдела                                  ___________________                                           Н.И. Ткаченко
