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Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
 АДМИНИСТРАЦИИ КИРПИЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ УСТЬ-ЛАБИНСКОГО РАЙОНА 
13.02.2025










№ 42-р

ст. Кирпильская

Отчет о реализации муниципальной программы

 «Проведение мероприятий по благоустройству» за 2024 год

В соответствии с Уставом Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района, постановлением администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 11 октября 2023 года № 137 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района», считаю целесообразным:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Проведение мероприятий по благоустройству» за 2024 год согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Общему отделу администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района (Гаркушова) обеспечить размещение на официальном сайте администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на исполняющего обязанности главы Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района М.Н. Гарнадерова. 

4. Настоящее распоряжение вступает со дня его подписания.
Исполняющий обязанности 

главы Кирпильского сельского поселения

Усть-Лабинского района





М.Н. Гарнадеров

Приложение 

к распоряжению администрации 

Кирпильского сельского поселения

Усть-Лабинского района 

от 13.02.2025 № 42-р

Отчет о реализации муниципальной программы

 «Проведение мероприятий по благоустройству» за 2024 год

Раздел 1. 

Конкретные результаты реализации, достигнутые за 2024 год

В целях создания условий для жизнеобеспечения и повышения качества обслуживания населения Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района в 2024 году реализуется муниципальная программа «Проведение мероприятий по благоустройству» на 2024 год, утвержденная постановлением администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 06 декабря 2023 года № 189.

Ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы являются:
- бесперебойную работу уличного освещения;
- улучшение санитарного и экологического состояния населенного пункта;
- обеспечение деятельности муниципального учреждения «МКУ «Созидание» Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района);
- прочие мероприятия в рамках благоустройства;
- реализация мероприятий по благоустройству в рамках поощрения победителей районного конкурса на звание «Лучший орган территориального общественного самоуправления на территории муниципального образования Усть-Лабинский район» (Благоустройство общественной территории «Место памяти воинам интернационалистам, участникам и погибшим в ходе специальной военной операции, а также локальных конфликтов»);
- реализация мероприятий по благоустройству территории по итогам краевого конкурса на поддержку местных инициатив по объекту: Благоустройство территории, прилегающей к МКУК КДЦ «Кирпильский» часть 2;
- установка камер видеонаблюдения по объекту «Благоустройство территории, прилегающей к МКУК КДЦ «Кирпильский» часть 2;
- приобретение специальной техники (на базе шасси трактора)
Раздел 2. 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы
Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен в приложении №1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. 

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Факторы, повлиявшие на ход реализации мероприятий муниципальной программы, не выявлены.

Раздел 4. 

Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2024 год составил 10513,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

краевой бюджет – 3070,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 7443,4 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований от 24 декабря 2024 года № 2 протокол № 7 «О внесении изменений в решение Совета Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 06 декабря 2023 года № 1, протокол № 72 «О бюджете Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района на 2024 год», составил 10513,4 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 10513,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

краевой бюджет – 3070,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 7443,4 тыс. рублей.
Исполнение расходов по муниципальной программе составило 10491,8 тыс. рублей.
Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальной программы за 2024 год приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы. 

Раздел 5. 

Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы за 2024 год

Муниципальной программой предусмотрено 11 показателей:
- показатель 1 «Площадь территорий, на которых необходимо осуществлять покос сорной растительности», га;

- показатель 2 «Количество уничтоженных биологических отходов», шт.;
- показатель 3 «Количество ТКО», м3;
- показатель 4 «Площадь уборки сельских территорий», га;
- показатель 5 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений», учреждение;
- показатель 6 «Камеры видеонаблюдения», шт.
- показатель 7 «Таблички, баннер», шт.
- показатель 8 «Благоустройство территории, прилегающей к МКУК КДЦ «Кирпильский» часть 2», объект;
- показатель 9 «Благоустройство общественной территории «Место памяти воинам интернационалистам, участникам и погибшим в ходе специальной военной операции, а также локальных конфликтов», объект;
- показатель 10 «Приобретение специальной техники (на базе шасси трактора)», кол-во;

- показатель 11 «Кронирование и вырезка ветвей деревьев», кол-во.
Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы с обоснованием отклонений значений показателей (индикаторов) приведены в приложении №2 к отчету о реализации муниципальной программы.
Раздел 6.
Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу

В муниципальную программу «Проведение мероприятий по благоустройству» на 2024 год, утвержденную постановлением администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 06 декабря 2023 года № 189, изменения вносились 11 раз в связи с внесением изменений в бюджет Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района в части распределения бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы:
- постановление администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 07 февраля 2024 года № 14 «О внесении изменений в постановление администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 06 декабря 2023 года № 189 «Об утверждении муниципальной программы «Проведение мероприятий по благоустройству»;
- постановление администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 22 апреля 2024 года № 39 «О внесении изменений в постановление администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 06 декабря 2023 года № 189 «Об утверждении муниципальной программы «Проведение мероприятий по благоустройству»;

- постановление администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 13 мая 2024 года № 46 «О внесении изменений в постановление администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 06 декабря 2023 года № 189 «Об утверждении муниципальной программы «Проведение мероприятий по благоустройству»;

- постановление администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 04 июня 2024 года № 54 «О внесении изменений в постановление администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 06 декабря 2023 года № 189 «Об утверждении муниципальной программы «Проведение мероприятий по благоустройству»;
- постановление администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 13 августа 2024 года № 88 «О внесении изменений в постановление администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 06 декабря 2023 года № 189 «Об утверждении муниципальной программы «Проведение мероприятий по благоустройству»;

- постановление администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 04 сентября 2024 года № 100 «О внесении изменений в постановление администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 06 декабря 2023 года № 189 «Об утверждении муниципальной программы «Проведение мероприятий по благоустройству»;
- постановление администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 04 октября 2024 года № 114 «О внесении изменений в постановление администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 06 декабря 2023 года № 189 «Об утверждении муниципальной программы «Проведение мероприятий по благоустройству»;

- постановление администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 12 ноября 2024 года № 156 «О внесении изменений в постановление администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 06 декабря 2023 года № 189 «Об утверждении муниципальной программы «Проведение мероприятий по благоустройству»;

- постановление администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 25 ноября 2024 года № 164 «О внесении изменений в постановление администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 06 декабря 2023 года № 189 «Об утверждении муниципальной программы «Проведение мероприятий по благоустройству»;

- постановление администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 18 декабря 2024 года № 185 «О внесении изменений в постановление администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 06 декабря 2023 года № 189 «Об утверждении муниципальной программы «Проведение мероприятий по благоустройству»;
- постановление администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 24 декабря 2024 года № 191 «О внесении изменений в постановление администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 06 декабря 2023 года № 189 «Об утверждении муниципальной программы «Проведение мероприятий по благоустройству».

Раздел 7.
Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Таким образом, анализируя достигнутые показатели, степень выполнения мероприятий программы, можно сделать вывод о том, что реализация муниципальной программы «Проведение мероприятий по благоустройству» является эффективной. Существует целесообразность дальнейшей реализации программных мероприятий данной муниципальной программы. Мероприятия способствуют повышению степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства, улучшение технического состояния отдельных объектов благоустройства, улучшение санитарного и экологического состояния населенного пункта.
Начальник финансового отдела





Н.И. Ткаченко

Приложение №1 к отчету о реализации муниципальной программы
Отчет о реализации мероприятий муниципальной программы

«Проведение мероприятий по благоустройству»

за 2024 год
	Наименования муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий
	Плановый объем финансирования

на 2024 год (тыс. руб.)
	Выполнено на 01.01.2025 г.

(тыс. руб.)
	% исполнения, всего
	Результат выполнения / причины невыполнения

	
	Всего, в том числе
	федеральный бюджет
	краевой бюджет
	местный бюджет 
	прочие источники
	Всего, в том числе
	федеральный бюджет
	краевой бюджет
	местный бюджет 
	прочие источники
	
	

	1. Реализация мероприятий в рамках уличного освещения

	1.1. Реализация мероприятий в рамках уличного освещения, из них: 
	65,0
	0,0
	0,0
	65,0
	0,0
	55,6
	0,0
	0,0
	55,6
	0,0
	85,5
	Мероприятия выполнены в полном объеме. Оплата произведена по факту выполнения работ/услуг 

	Разработка программы в области энергосбережения и повышения энергоэффективности на период 2025-2027 гг.
	15,0
	0,0
	0,0
	15,0
	0,0
	15,0
	0,0
	0,0
	15,0
	0,0
	100,0
	

	Закупка энергетических ресурсов
	50,0
	0,0
	0,0
	50,0
	0,0
	40,6
	0,0
	0,0
	40,6
	0,0
	81,2
	

	2.Реализация прочих мероприятий в рамках благоустройства
	
	
	50,0

	2.1. Реализация прочих мероприятий в рамках благоустройства
	407,3
	0,0
	0,0
	407,3
	0,0
	395,1
	0,0
	0,0
	395,1
	0,0
	97,0
	

	Борьба с комарами
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Мероприятия выполнены в полном объеме. Оплата произведена по факту выполнения работ/услуг 

	Уничтожение биологических отходов
	71,3
	0,0
	0,0
	71,3
	0,0
	65,4
	0,0
	0,0
	65,4
	0,0
	91,7
	

	ТКО
	19,4
	0,0
	0,0
	19,4
	0,0
	19,4
	0,0
	0,0
	19,4
	0,0
	100,0
	

	Установка камер видеонаблюдения по объекту «Благоустройство территории, прилегающей к МКУК КДЦ «Кирпильский» часть 2
	100,0
	0,0
	0,0
	100,0
	0,0
	100,0


	0,0
	0,0
	100,0
	0,0
	100,0
	

	Кронирование и вырезка ветвей деревьев
	176,1
	0,0
	0,0
	176,1
	0,0
	176,1
	0,0
	0,0
	176,1
	0,0
	100,0
	

	Прочие мероприятия
	26,3
	0,0
	0,0
	26,3
	0,0
	20,0
	0,0
	0,0
	20,0
	0,0
	35,4
	

	Таблички, баннер
	14,2
	0,0
	0,0
	14,2
	0,0
	14,2
	0,0
	0,0
	14,2
	0,0
	100,0
	Мероприятия выполнены в полном объеме

	3. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
	

	3.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений (МКУ «Созидание» Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района), их них:
	1441,1
	0,0
	0,0
	1441,1
	0,0
	1441,1
	0,0
	0,0
	1441,1
	0,0
	100,0
	

	Расходы на выплаты персоналу
	936,2
	0,0
	0,0
	936,2
	0,0
	936,2
	0,0
	0,0
	936,2
	0,0
	100,0
	

	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	505,0
	0,0
	0,0
	505,0
	0,0
	505,0
	0,0
	0,0
	505,0
	0,0
	100,0
	

	4. Реализация мероприятий по благоустройству территории по итогам краевого конкурса на поддержку местных инициатив

	4.1. Реализация мероприятий по благоустройству территории по итогам краевого конкурса на поддержку местных инициатив, их них:
	4655,0
	0,0
	0,0
	4655,0
	0,0
	4655,0
	0,0
	0,0
	4655,0
	0,0
	100,0
	Мероприятия выполнены в полном объеме

	Благоустройство территории прилегающей к МКУК КДЦ «Кирпильский» ул.Красная,45, часть 2.
	4655,0
	0,0
	0,0
	4655,0
	0,0
	4655,0
	0,0
	0,0
	4655,0
	0,0
	100,0
	

	5. Реализация мероприятий по благоустройству в рамках поощрения победителей районного конкурса на звание «Лучший орган территориального общественного самоуправления на территории муниципального образования Усть-Лабинский район»

	5.1. Реализация мероприятий по благоустройству в рамках поощрения победителей районного конкурса на звание «Лучший орган территориального общественного самоуправления на территории муниципального образования Усть-Лабинский район», из них:
	500,0
	0,0
	0,0
	500,0
	0,0
	500,0
	0,0
	0,0
	500,0
	0,0
	100,0
	Мероприятия выполнены в полном объеме

	Благоустройство общественной территории «Место памяти воинам интернационалистам, участникам и погибшим в ходе специальной военной операции, а так же локальных конфликтов»
	500,0
	0,0
	0,0
	500,0
	0,0
	500,0
	0,0
	0,0
	500,0
	0,0
	100,0
	

	6. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с приобретением специальной техники (на базе шасси трактора), в рамках осуществления органами местного самоуправления своих полномочий в сфере благоустройства территории, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения

	6.1. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с приобретением специальной техники (на базе шасси трактора), в рамках осуществления органами местного самоуправления своих полномочий в сфере благоустройства территории, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения
	3070,0
	0,0
	3070,0
	0,0
	0,0
	3070,0
	0,0
	3070,0
	0,0
	0,0
	100,0
	Мероприятия выполнены в полном объеме

	Приобретением специальной техники (на базе шасси трактора),
	3070,0
	0,0
	3070,0
	0,0
	0,0
	3070,0
	0,0
	3070,0
	0,0
	0,0
	100,0
	

	7. Реализация мероприятий в рамках озеленения территории Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района

	7.1. Реализация мероприятий в рамках озеленения территории Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района, из них:
	375,0
	0,0
	0,0
	375,0
	0,0
	375,0
	0,0
	0,0
	375,0
	0,0
	100,0
	Мероприятия выполнены в полном объеме. 

	Озеленение территории Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района
	375,0
	0,0
	0,0
	375,0
	0,0
	375,0
	0,0
	0,0
	375,0
	0,0
	100,0
	

	Итого по программе
	10513,4
	0,0
	3070,0
	7443,4
	0,0
	10491,8
	0,0
	3070,0
	7421,8
	0,0
	99,8
	


Начальник финансового отдела                                              ___________________                                        Н.И. Ткаченко
Приложение №2 к отчету о реализации муниципальной программы

	Отчет о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Проведение мероприятий по благоустройству»

за 2024 год



	№
п/п
	Показатель (индикатор)
	Единица измерения
	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы
	% исполнения
	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора)

	
	
	
	Отчетный год
	
	

	
	
	
	План
	Факт
	
	

	1
	Площадь территорий, на которых необходимо осуществлять покос сорной растительности
	га
	180
	180
	100,0
	Показатель достигнут 

	2
	Количество уничтоженных биологических отходов
	шт
	12
	11
	91,7
	Показатель достигнут по факту выполненных работ/услуг

	3
	Количество ТКО
	м3
	6
	6
	100,0
	Показатель достигнут

	4
	Площадь уборки сельских территорий
	га
	2,4
	2,4
	100,0
	Показатель достигнут

	5
	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
	учреждение
	1
	1
	100,0
	Показатель достигнут

	6
	Камеры видеонаблюдения
	шт
	2
	2
	100,0
	Показатель достигнут

	7
	Таблички, баннер
	шт
	12
	12
	100,0
	Показатель достигнут

	8
	Благоустройство территории, прилегающей к МКУК КДЦ «Кирпильский» часть 2
	объект 
	1
	1
	100,0
	Показатель достигнут

	9
	Благоустройство общественной территории «Героически погибшим при исполнении воинского долга в ходе проведения специальной военной операции»»
	объект
	1
	1
	100,0
	Показатель достигнут

	10
	Приобретение специальной техники (на базе шасси трактора)
	кол-во
	1
	1
	100,0
	Показатель достигнут

	11
	Кронирование и вырезка ветвей деревьев


	кол-во
	71
	71
	100,0
	Показатель достигнут


Начальник финансового отдела                                  ___________________                                           Н.И. Ткаченко
