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Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
 АДМИНИСТРАЦИИ КИРПИЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ УСТЬ-ЛАБИНСКОГО РАЙОНА 
13.02.2025










№ 49-р

ст. Кирпильская

Отчет о реализации муниципальной программы

 «Газификация Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района» за 2024 год

В соответствии с Уставом Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района, постановлением администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 11 октября 2023 года № 137 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района», считаю целесообразным:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Газификация Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района» за 2024 год согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Общему отделу администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района (Гаркушова) обеспечить размещение на официальном сайте администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на исполняющего обязанности главы Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района М.Н. Гарнадерова. 


4. Настоящее распоряжение вступает со дня его подписания.
Исполняющий обязанности 

главы Кирпильского сельского поселения

Усть-Лабинского района





М.Н. Гарнадеров
Приложение 

к распоряжению администрации 

Кирпильского сельского поселения

Усть-Лабинского района 

от 13.02.2025 № 49-р

Отчет о реализации муниципальной программы

 «Газификация Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района» за 2024 год

Раздел 1. 

Конкретные результаты реализации, достигнутые за 2024 год

В условиях стремительного роста потребления топливно-энергетических ресурсов, самым эффективным и экономичным из которых является газ, все более актуальными становятся вопросы газоснабжения населения, социальной сферы, народного хозяйства в 2024 году реализуется муниципальная программа «Газификация Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района» на 2024 год, утвержденная постановлением администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 06 декабря 2023 года № 188.
Ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы являются:
- Рост уровня газификации Кирпильского сельского поселения более чем на 1,5 % процента, газификация 5 домовладений, улучшение условий труда и быта более 15 жителей поселения
Раздел 2. 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы
Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен в приложении №1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. 

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Факторы, повлиявшие на ход реализации мероприятий муниципальной программы, не выявлены.

Раздел 4. 

Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2024 год составил 1859,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

краевой бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 1859,3 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований от 24 декабря 2024 года № 2 протокол № 7 «О внесении изменений в решение Совета Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 06 декабря 2023 года № 1, протокол № 72 «О бюджете Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района на 2024 год», составил 1859,3 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 1859,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

краевой бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 1859,3тыс. рублей.
Исполнение расходов по муниципальной программе составило 0,0 тыс. рублей.
Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальной программы за 2024 год приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы. 

Раздел 5. 

Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы за 2024 год

Муниципальной программой предусмотрено 3 показателя:
- показатель 1 «Рост уровня газификации Кирпильского сельского Усть-Лабинского района, из них: увеличить уровень газификации поселения», %;
- показатель 2 «Газификация дворов», двор;

- показатель 3 «Улучшить условия труда и быта», человек.
Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы с обоснованием отклонений значений показателей (индикаторов) приведены в приложении №2 к отчету о реализации муниципальной программы.
Раздел 6.
Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу

В муниципальную программу «Газификация Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района» на 2024 год, утвержденную постановлением администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 06 декабря 2023 года № 188, изменения вносились 5 раз в связи с внесением изменений в бюджет Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района в части распределения бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы:
- постановление администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 22 апреля 2024 года № 38 «О внесении изменений в постановление администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 06 декабря 2023 года № 188 «Об утверждении муниципальной программы «Газификация Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района»;
- постановление администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 12 ноября 2024 года № 155 «О внесении изменений в постановление администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 06 декабря 2023 года № 188 «Об утверждении муниципальной программы «Газификация Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района»;

- постановление администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 25 ноября 2024 года № 163 «О внесении изменений в постановление администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 06 декабря 2023 года № 188 «Об утверждении муниципальной программы «Газификация Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района»;

- постановление администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 13 декабря 2024 года № 179 «О внесении изменений в постановление администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 06 декабря 2023 года № 188 «Об утверждении муниципальной программы «Газификация Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района»;

- постановление администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 24 декабря 2024 года № 190 «О внесении изменений в постановление администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 06 декабря 2023 года № 188 «Об утверждении муниципальной программы «Газификация Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района».
Раздел 7.
Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Таким образом, анализируя достигнутые показатели, степень выполнения мероприятий программы, можно сделать вывод о том, что реализация муниципальной программы «Газификация Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района» является малоэффективной. Существует целесообразность дальнейшей реализации программных мероприятий данной муниципальной программы. Мероприятия способствуют позволит обеспечить рост темпов газификации в Кирпильском сельском поселении Усть-Лабинского района, ослабить социальную напряженность в обществе, будет способствовать повышению жизненного уровня населения. В результате газификации Кирпильского сельского поселения будет создана база по снабжению граждан, коммунально-бытовых, жилых и социальных объектов самым дешевым, экологически чистым и удобным в использовании газовым топливом.
Начальник финансового отдела





Н.И. Ткаченко

Приложение №1 к отчету о реализации муниципальной программы
Отчет о реализации мероприятий муниципальной программы

«Газификация Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района»

за 2024 год
	Наименования муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий
	Плановый объем финансирования

на 2024 год (тыс. руб.)
	Выполнено на 01.01.2025 г.

(тыс. руб.)
	% исполнения, всего
	Результат выполнения / причины невыполнения

	
	Всего, в том числе
	федеральный бюджет
	краевой бюджет
	местный бюджет 
	прочие источники
	Всего, в том числе
	федеральный бюджет
	краевой бюджет
	местный бюджет 
	прочие источники
	
	

	Расширение системы газоснабжения ст.Кирпильской Усть-Лабинского района. Распределительный газопровод низкого давления по Степной ст.Кирпильской –изготовление предпроектной и проектной документации
	1859,3
	0,0
	0,0
	1859,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Мероприятия не выполнены

	Итого по программе
	1859,3
	0,0
	0,0
	1859,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	


Начальник финансового отдела                                              ___________________                                                           Н.И. Ткаченко
Приложение №2 к отчету о реализации муниципальной программы

	Отчет о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Газификация Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района»

за 2024 год



	№
п/п
	Показатель (индикатор)
	Единица измерения
	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы
	% исполнения
	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора)

	
	
	
	Отчетный год
	
	

	
	
	
	План
	Факт
	
	

	1
	Рост уровня газификации Кирпильского сельского Усть-Лабинского района, из них:

увеличить уровень газификации поселения
	%
	1,5


	0
	0,0
	Показатель не достигнут

	2
	газификация дворов
	двор
	5
	0
	0,0
	Показатель не достигнут

	3
	улучшить условия труда и быта
	человек
	15
	0
	0,0
	Показатель не достигнут


Начальник финансового отдела                                  ___________________                                           Н.И. Ткаченко
