УТВЕРЖДЕНО

Глава Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района

________________ И.М. Кравченко
«14» апреля 2025 года

Отчет о реализации муниципальной программы

 «Проведение мероприятий по благоустройству» за 1 квартал 2025 года

Раздел 1. 

Конкретные результаты реализации, достигнутые за 1 квартал 2025 года

В целях создания условий для жизнеобеспечения и повышения качества обслуживания населения Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района в 2025 году реализуется муниципальная программа «Проведение мероприятий по благоустройству» на 2025 год, утвержденная постановлением администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 07 ноября 2025 года № 140.
Ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы являются:
- бесперебойная работа уличного освещения парка;

- ремонт уличного освещения в парке;

- улучшение санитарного и экологического состояния населенного пункта;

- озеленение территории Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района;

- обеспечение деятельности муниципального учреждения «МКУ «Созидание» Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района;

- прочие мероприятия в рамках благоустройства;

- приобретение и установка Габион «Медведь». Размеры: 150х250х100 см. Материал: металл, искусственный газон. Габион «Медвежонок». Размеры: 100х160х50 см. Материал: металл, искусственный газон.
Раздел 2. 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы
Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен в приложении №1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. 

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Факторы, повлиявшие на ход реализации мероприятий муниципальной программы, не выявлены.

Раздел 4. 

Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 2418,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

краевой бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 2418,4 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Совета Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 21 февраля 2025 года № 4 протокол № 11 «О внесении изменений в решение Совета Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 12 декабря 2024 года № 1 протокол № 6 «О бюджете Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района на 2025 год» составил 2418,4 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 2418,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

краевой бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 2418,4 тыс. рублей.
Исполнение расходов по муниципальной программе составило 438,2 тыс. рублей.
Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальной программы за 1 квартал 2025 года приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы. 

Раздел 5. 

Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы за 1 квартал 2025 года
Муниципальной программой предусмотрено 4 показателя:
- показатель 1 «Площадь территорий, на которых необходимо осуществлять покос сорной растительности», га;

- показатель 2 «Количество уничтоженных биологических отходов», шт;
- показатель 3 «Количество ТКО», м3;
- показатель 4 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений», учреждение.
Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы с обоснованием отклонений значений показателей (индикаторов) приведены в приложении №2 к отчету о реализации муниципальной программы.
Раздел 6.
Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу

В муниципальную программу «Проведение мероприятий по благоустройству» на 2025 год, утвержденную постановлением администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 07 ноября 2024 года № 140, изменения вносились 2 раза в связи с внесением изменений в бюджет Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района в части распределения бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы:
- постановление администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 23 января 2025 года № 10 «О внесении изменений в постановление администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 07 ноября 2024 года № 140 «Об утверждении муниципальной программы «Проведение мероприятий п благоустройству»;
- постановление администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 21 февраля 2025 года № 24 «О внесении изменений в постановление администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 07 ноября 2024 года № 140 «Об утверждении муниципальной программы «Проведение мероприятий п благоустройству»

Раздел 7.
 Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Таким образом, анализируя достигнутые показатели, степень выполнения мероприятий программы, можно сделать вывод о том, что реализация муниципальной программы «Проведение мероприятий по благоустройству» является эффективной. Существует целесообразность дальнейшей реализации программных мероприятий данной муниципальной программы. Мероприятия способствуют повышению степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства, улучшение технического состояния отдельных объектов благоустройства, улучшение санитарного и экологического состояния населенного пункта.
Начальник финансового отдела




Н.И. Ткаченко

Приложение №1 к отчету о реализации муниципальной программы
Отчет о реализации мероприятий муниципальной программы

«Проведение мероприятий по благоустройству»

за 1 квартал 2025 года
	Наименования муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий
	Плановый объем финансирования

на 2025 год (тыс. руб.)
	Выполнено на 01.04.2025 г.

(тыс. руб.)
	% исполнения, всего
	Результат выполнения / причины невыполнения

	
	Всего, в том числе
	федеральный бюджет
	краевой бюджет
	местный бюджет 
	прочие источники
	Всего, в том числе
	федеральный бюджет
	краевой бюджет
	местный бюджет 
	прочие источники
	
	

	1. Реализация мероприятий в рамках уличного освещения

	1.1. Реализация мероприятий в рамках уличного освещения, из них: 
	100,0
	0,0
	0,0
	100,0
	0,0
	24,6
	0,0
	0,0
	24,6
	0,0
	24,6
	Реализация подпрограммных мероприятий и освоение денежных средств запланировано на 2-4 кварталы 2025 года

	Закупка энергетических ресурсов (уличное освещение парка)
	70,0
	0,0
	0,0
	70,0
	0,0
	24,6
	0,0
	0,0
	24,6
	0,0
	35,1
	

	Ремонт уличного освещения в парке
	30,0
	0,0
	0,0
	30,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	2.Реализация прочих мероприятий в рамках благоустройства
	

	2.1. Реализация прочих мероприятий в рамках благоустройства
	630,4
	0,0
	0,0
	630,4
	0,0
	71,9
	0,0
	0,0
	71,9
	0,0
	11,4
	

	Борьба с комарами
	50,0
	0,0
	0,0
	50,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Уничтожение биологических отходов
	85,5
	0,0
	0,0
	85,5
	0,0
	5,9
	0,0
	0,0
	5,9
	0,0
	69,0
	

	ТКО
	36,0
	0,0
	0,0
	36,0
	0,0
	6,0
	0,0
	0,0
	6,0
	0,0
	16,6
	

	Кронирование и обрезка ветвей леревьев
	162,2
	0,0
	0,0
	162,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Прочие мероприятия
	78,3
	0,0
	0,0
	78,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Приобретение и установка Габион «Медведь». Размеры: 150х250х100 см. Материал: металл, искусственный газон. Габион «Медвежонок». Размеры: 100х160х50 см. Материал: металл, искусственный газон
	135,8
	0,0
	0,0
	135,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Дизайн-проект, сметная документация «Благоустройство общественной территории, прилегающей к МКУК «КДЦ «Кирпильский», ул. Красная,45. Часть 3», ветеринарные услуги
	66,6
	0,0
	0,0
	66,6
	0,0
	60,0
	0,0
	0,0
	60,0
	0,0
	90,1
	

	Информационные таблички, баннеры
	16,0
	0,0
	0,0
	16,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	3. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
	

	3.1. Реализация мероприятий в рамках озеленения территории Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района, из них:
	100,0
	0,0
	0,0
	100,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Озеленение территории Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района
	100,0
	0,0
	0,0
	100,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	4. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

	4.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений (МКУ «Созидание» Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района), их них
	1588,0
	0,0
	0,0
	1588,0
	341,6
	0,0
	0,0
	0,0
	341,6
	0,0
	21,5
	Реализация подпрограммных мероприятий и освоение денежных средств запланировано на 2-4 кварталы 2025 года

	Расходы на выплаты персоналу
	1104,3
	0,0
	0,0
	1104,3
	196,1
	0,0
	0,0
	0,0
	196,1
	0,0
	17,8
	

	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

	478,7
	0,0
	0,0
	478,7
	145,5
	0,0
	0,0
	0,0
	145,5
	0,0
	30,4
	

	Иные бюджетные ассигнования 
	5,0
	0,0
	0,0
	5,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Итого по программе
	2418,4
	0,0
	0,0
	2418,4
	0,0
	438,2
	0,0
	0,0
	438,2
	0,0
	18,1
	


Начальник финансового отдела                                              ___________________                                                           Н.И. Ткаченко
Приложение №2 к отчету о реализации муниципальной программы

	Отчет о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Проведение мероприятий по благоустройству»

за 1 квартал 2025 года


	№
п/п
	Показатель (индикатор)
	Единица измерения
	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы
	% исполнения
	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора)

	
	
	
	Отчетный год
	
	

	
	
	
	План
	Факт
	
	

	1
	Площадь территорий, на которых необходимо осуществлять покос сорной растительности
	га
	180
	0
	0,0
	Показатель не достигнут

	2
	Количество уничтоженных биологических отходов
	шт
	12
	1
	8,3
	Показатель не достигнут

	3
	Количество ТКО
	м3
	6
	1,5
	25,0
	Показатель не достигнут

	4
	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
	учреждение
	1
	1
	100,0
	Показатель не достигнут


Начальник финансового отдела                                  ___________________                                           Н.И. Ткаченко
