УТВЕРЖДЕНО

Глава Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района

________________ И.М. Кравченко
«14» апреля 2025 года

Отчет о реализации муниципальной программы

 «Развитие дорожного хозяйства» за 1 квартал 2025 года

Раздел 1. 

Конкретные результаты реализации, достигнутые за 1 квартал 2025 года

С целью реализации мероприятий в области дорожного хозяйства, обеспечения безопасности дорожного движения в 2025 году реализуется муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства» на 2025 год, утвержденная постановлением администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 07 ноября 2024 года № 137.

Ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы являются:
- отремонтированные тротуары и дороги местного значения;

- надлежащее содержание дорог и тротуаров;

- оплата электроэнергии по уличному освещению вдоль автомобильных дорог в границах сельского поселения;

- очистка улиц от снега ст.Кирпильской;

- нанесение дорожной разметки проезжей части улиц, пешеходных переходов;
- установленные (и технически обслуженные) дорожные знаки
Раздел 2. 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы
Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен в приложении №1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. 

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Факторы, повлиявшие на ход реализации мероприятий муниципальной программы, не выявлены.

Раздел 4. 

Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 5615,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

краевой бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 5615,4 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Совета Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 22 января 2025 года № 1 протокол № 8 «О внесении изменений в решение Совета Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 12 декабря 2024 года № 1 протокол № 6 «О бюджете Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района на 2025 год», составил 5615,4 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 5615,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

краевой бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 5615,4 тыс. рублей.
Исполнение расходов по муниципальной программе составило 299,6 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальной программы за 1 квартал 2025 года приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы. 

Раздел 5. 

Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы за 1 квартал 2025 года
Муниципальной программой предусмотрено 9 показателей:

- показатель 1 «Отремонтировано гравийных дорог; км.;

- показатель 2 «Отремонтировано тротуаров», км.;

- показатель 3 «Выполнено техническое обслуживание дорожных знаков», шт.;
- показатель 4 «Нанесение дорожной разметки проезжей части улиц», км.;
- показатель 5 «Нанесение дорожной разметки пешеходных переходов», м2.
Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы с обоснованием отклонений значений показателей (индикаторов) приведены в приложении №2 к отчету о реализации муниципальной программы.
Раздел 6.
Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу

В муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства» на 2025 год, утвержденную постановлением администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 07 ноября 2024 года № 137, изменения вносились 1 раз в связи с внесением изменений в бюджет Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района в части распределения бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы:
- постановление администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 23 января 2025 года № 6 «О внесении изменений в постановление администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 07 ноября 2024 года № 137 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства».
Раздел 7.
 Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Таким образом, анализируя достигнутые показатели, степень выполнения мероприятий программы, можно сделать вывод о том, что реализация муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства» является эффективной. Существует целесообразность дальнейшей реализации программных мероприятий данной муниципальной программы. Мероприятия способствуют созданию условий, обеспечивающих сохранность жизни и здоровья людей, участвующих в дорожно-транспортном процессе.

Начальник финансового отдела




Н.И. Ткаченко

Приложение №1 к отчету о реализации муниципальной программы
Отчет о реализации мероприятий муниципальной программы

«Развитие дорожного хозяйства»

за 1 квартал 2025 года
	Наименования муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий
	Плановый объем финансирования

на 2025 год (тыс. руб.)
	Выполнено на 01.04.2025 г.

(тыс. руб.)
	% исполнения, всего
	Результат выполнения / причины невыполнения

	
	Всего, в том числе
	федеральный бюджет
	краевой бюджет
	местный бюджет 
	прочие источники
	Всего, в том числе
	федеральный бюджет
	краевой бюджет
	местный бюджет 
	прочие источники
	
	

	Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий в области дорожного хозяйства»

	1.1. Ремонт гравийных и асфальтированных дорог Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района
	1798,8
	0,0
	0,0
	1798,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Реализация подпрограммных мероприятий и освоение денежных средств запланировано на 2-4 кварталы 2025 года

	1.2. Ремонт тротуара по ул. Мировой Революции от ул.Мира до ул.Школьной
	1181,4
	0,0
	0,0
	1181,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	1.3. Оплата электроэнергии по уличному освещению вдоль автомобильных дорог в границах сельского поселения
	526,0
	0,0
	0,0
	526,0
	0,0
	179,6
	0,0
	0,0
	179,6
	0,0
	34,1
	

	Всего по подпрограмме 1
	3506,2
	0,0
	0,0
	3506,2
	0,0
	179,6
	0,0
	0,0
	179,6
	0,0
	5,1
	

	Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности дорожного движения»
	

	2.1. Работы по устройству осевой разметки улиц с асфальтобетонным покрытием ст.Кирпильской
	856,0
	0,0
	0,0
	856,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	2.2. Работы по устройству пешеходных переходов в ст.Кирпильской
	214,0
	0,0
	0,0
	214,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	2.3. Работы по обслуживанию дорожных знаков
	799,2
	0,0
	0,0
	799,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	2.4. Работы по очистке улиц от снега ст. Кирпильской
	240,0
	0,0
	0,0
	240,0
	0,0
	120,0
	0,0
	0,0
	120,0
	0,0
	50,0
	

	Всего по подпрограмме 2 
	2109,2
	0,0
	0,0
	2109,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ
	5615,4
	0,0
	0,0
	5615,4
	0,0
	299,6
	0,0
	0,0
	299,6
	0,0
	5,3
	


Начальник финансового отдела                                              ___________________                                                           Н.И. Ткаченко
Приложение №2 к отчету о реализации муниципальной программы

	Отчет о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Развитие дорожного хозяйства»

за 1 квартал 2025 года


	№
п/п
	Показатель (индикатор)
	Единица измерения
	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы
	% исполнения
	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора)

	
	
	
	Отчетный год
	
	

	
	
	
	План
	Факт
	
	

	1
	отремонтировано гравийных дорог
	км
	17,120
	0,0
	0,0
	Реализация мероприятий запланировано на 2-4 квартал 2025 года

	2
	отремонтировано тротуаров 
	км
	2,35
	0,0
	0,0
	Реализация мероприятий запланировано на 2-4 квартал 2025 года

	3
	выполнено техническое обслуживание дорожных знаков
	шт
	10
	0,0


	0,0


	Реализация мероприятий запланировано на 2-4 квартал 2025 года

	4
	нанесение дорожной разметки проезжей части улиц
	км
	17,0
	0,0
	0,0
	Реализация мероприятий запланировано на 2-4 квартал 2025 года

	5
	нанесение дорожной разметки пешеходных переходов
	м2
	92,0
	0,0
	0,0
	Реализация мероприятий запланировано на 2-4 квартал 2025 года


Начальник финансового отдела                                  ___________________                                           Н.И. Ткаченко
