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Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
 АДМИНИСТРАЦИИ КИРПИЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ УСТЬ-ЛАБИНСКОГО РАЙОНА 
01.04.2026









№ 62/4-р
ст.Кирпильская

Отчет о реализации муниципальной программы

 «Развитие дорожного хозяйства» за 2025 год
В соответствии с Уставом Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района, постановлением администрации Кирпиского сельского поселения Усть-Лабинского района от 11 октября 2023 года № 137 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района», считаю целесообразным:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства» за 2025 год согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Общему отделу администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района (Гаркушова) обеспечить размещение на официальном сайте администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на главу Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района И.М. Кравченко.
4. Настоящее распоряжение вступает со дня его подписания.
Глава Кирпильского сельского поселения

Усть-Лабинского района





И.М. Кравченко
Приложение 

к распоряжению администрации 

Кирпильского сельского поселения

Усть-Лабинского района 

от 01.04.2026 г. № 62/4-р

Отчет о реализации муниципальной программы

 «Развитие дорожного хозяйства» за 2025 год

Раздел 1. 

Конкретные результаты реализации, достигнутые за 2025 год
С целью реализации мероприятий в области дорожного хозяйства, обеспечения безопасности дорожного движения в 2025 году реализуется муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства» на 2025 год, утвержденная постановлением администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 07 ноября 2024 года № 137.
Ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы являются:
- надлежащее содержание дорог и тротуаров;
- оплата электроэнергии по уличному освещению вдоль автомобильных дорог в границах сельского поселения;
- обслуживание, содержание и ремонт уличного освещения вдоль автомобильных дорог;

- очистка от снега улично-дорожной сети ст.Кирпильской;

- нанесенная дорожная разметка (осевая разметка и пешеходные переходы).
Раздел 2. 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы
Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен в приложении №1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. 

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Факторы, повлиявшие на ход реализации мероприятий муниципальной программы, не выявлены.

Раздел 4. 

Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 5615,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

краевой бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 5615,4 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Совета Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 26 декабря 2025 года № 1 протокол № 24 «О внесении изменений в решение Совета Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 12 декабря 2024 года № 1, протокол № 24 «О бюджете Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района на 2025 год»,  составил 5615,4 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 5615,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

краевой бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 5615,4 тыс. рублей.
Исполнение расходов по муниципальной программе составило 4891,7 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальной программы за 2025 год приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы. 

Раздел 5. 

Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы за 2025 год

Муниципальной программой предусмотрено 8 показателей:

- показатель 1 «Отремонтировано гравийных дорог, км;

- показатель 2 «дорожные знаки», шт;
- показатель 3 «нанесение дорожной разметки (осевая разметка), км;
- показатель 4 «Нанесение дорожной разметки пешеходных переходов», м2;

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы с обоснованием отклонений значений показателей (индикаторов) приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.
Раздел 6.
Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу

В муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства» на 2025 год, утвержденную постановлением администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 07 ноября 2024 года № 137, изменения вносились 6 раз в связи с внесением изменений в бюджет Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района в части распределения бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы:
- постановление администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 23 января 2025 года № 6 «О внесении изменений в постановление администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 07 ноября 2024 года № 137 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства»;
- постановление администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 21 апреля 2025 года № 40 «О внесении изменений в постановление администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 07 ноября 2024 года № 137 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства»;

- постановление администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 08 августа 2025 года № 79 «О внесении изменений в постановление администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 07 ноября 2024 года № 137 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства»;

- постановление администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 09 августа 2025 года № 97 «О внесении изменений в постановление администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 07 ноября 2024 года № 137 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства»;

- постановление администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 12 декабря 2025 года № 151 «О внесении изменений в постановление администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 07 ноября 2024 года № 137 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства»;

- постановление администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 26 декабря 2025 года № 162 «О внесении изменений в постановление администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 07 ноября 2024 года № 137 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства».

Раздел 7.
 Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы
Таким образом, анализируя достигнутые показатели, степень выполнения мероприятий программы, можно сделать вывод о том, что реализация муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства» является эффективной. Существует целесообразность дальнейшей реализации программных мероприятий данной муниципальной программы. Мероприятия способствуют созданию условий, обеспечивающих сохранность жизни и здоровья людей, участвующих в дорожно-транспортном процессе.

Начальник финансового отдела




Н.В. Емельянова

Приложение №1 к отчету о реализации муниципальной программы
Отчет о реализации мероприятий муниципальной программы

«Развитие дорожного хозяйства»

за 2025 год
	Наименования муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий
	Плановый объем финансирования

на 2025 год (тыс. руб.)
	Выполнено на 01.01.2026 г.

(тыс. руб.)
	% исполнения, всего
	Результат выполнения / причины невыполнения

	
	Всего, в том числе
	федеральный бюджет
	краевой бюджет
	местный бюджет 
	прочие источники
	Всего, в том числе
	федеральный бюджет
	краевой бюджет
	местный бюджет 
	прочие источники
	
	

	Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий в области дорожного хозяйства»

	1.1. Исправление профиля оснований гравийных: без добавления нового материала улиц Пролетарская от дома №1 до ул.Пушкина, ул.Революционная от дома №1 до ул.Горького, ул.Красноармейская от ул.Лермонтова до ул.Пушкина, ул.Октябрьская от ул.Лермонтова до ул.Пушкина, ул.Жуковского от ул.Пушкина до ул.Советской, улПартизанская, ул.Кочубея, ул.Ломоносова, ул.Степная, ул.Первомайская (от ул.Мировой ревоюции до объездной дороги), ул.Первомайская (от ул.Заречной до ул.Курганной), ул.Чернышевского, ул.Молодежная, ул.Пушкина - 594981,31 руб.
	1891,1
	0,0
	0,0
	1891,1
	0,0
	1891,1
	0,0
	0,0
	1891,1
	0,0
	100,0
	

	1.4. Ямочный ремонт
	463,3
	0,0
	0,0
	463,3
	0,0
	463,3
	0,0
	0,0
	463,3
	0,0
	0,0
	

	1.5. Оплата электроэнергии по уличному освещению вдоль автомобильных дорог в границах сельского поселения
	590,4
	0,0
	0,0
	590,4
	0,0
	590,4
	0,0
	0,0
	590,4
	0,0
	100,0
	

	1.6. ремонт уличного освещения 
	494,4
	0,0
	0,0
	494,4
	0,0
	494,4
	0,0
	0,0
	494,4
	0,0
	100,0
	

	Всего по подпрограмме 1 
	3444,2
	0,0
	0,0
	3444,2
	0,0
	3444,2
	0,0
	0,0
	3444,2
	0,0
	100,0
	

	Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности дорожного движения»
	

	2.1. Работы по устройству осевой разметки улиц с асфальтобетонным покрытием ст.Кирпильской
	1182,2
	0,0
	0,0
	1182,2
	0,0
	1182,2
	0,0
	0,0
	1182,2
	0,0
	100,0
	

	2.2. Приобретение и установка дорожных знаков в ст.Кирпильской
	49,9
	0,0
	0,0
	49,9
	0,0
	49,9
	0,0
	0,0
	49,9
	0,0
	100,0
	

	2.3. Организация дорожного движения на территории Кирпильского сп
	95,4
	0,0
	0,0
	95,4
	0,0
	95,4
	0,0
	0,0
	95,4
	0,0
	100,0
	

	2.4. Работы по очистке снега улично-дорожной сети ст.Кирпильской
	843,7
	0,0
	0,0
	843,7
	0,0
	120,0
	0,0
	0,0
	120,0
	0,0
	28,1
	

	Всего по подпрограмме 2
	2171,2
	0,0
	0,0
	2171,2
	0,0
	1447,5
	0,0
	0,0
	1447,5
	0,0
	95,8
	

	ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ
	5615,4
	0,0
	0,0
	5615,4
	0,0
	4891,7
	0,0
	0,0
	4891,7
	0,0
	95,8
	


Начальник финансового отдела                                              ___________________                                                           Н.В. Емельянова
Приложение №2 к отчету о реализации муниципальной программы
	Отчет о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Развитие дорожного хозяйства»

за 2025 год



	№
п/п
	Показатель (индикатор)
	Единица измерения
	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы
	% исполнения
	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора)

	
	
	
	Отчетный год
	
	

	
	
	
	План
	Факт
	
	

	1
	отремонтировано гравийных дорог
	км
	17,120
	17,120
	100,0
	Показатель достигнут

	2
	дорожные знаки
	шт
	188
	188
	100,0
	Показатель достигнут

	3
	нанесение дорожной разметки (осевая разметка)
	км
	17,0
	17,0
	100,0
	Показатель достигнут

	4
	нанесение дорожной разметки пешеходных переходов
	м2
	92,0
	92,0
	100,0
	Показатель достигнут


Начальник финансового отдела                                  ___________________                                           Н. В. Емельянова
